Til Dokumenttype Dato

Bilag 9 licensbetingelser

Bilag 9 ændrings-håndtering

Vejledning

Nærværende bilag specificerer proceduren vedrørende ændringshåndtering, og det i bilaget angivne supplerer Kontraktens bestemmelser herom.

Afvigelser over for bilaget skal markeres med ændringsmarkering (”Track Changes”) eller på anden måde tydeligt fremhæves, så den oprindelige tekst stadig fremgår.

Tilbudsgiver kan alene angive afvigelser i det omfang, afvigelsen ikke relaterer sig til/strider imod grundlæggende elementer eller mindstekrav. Sådanne afvigelser vil indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at tilbudsgivers eventuelle afvigelser ikke medfører, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, idet grundlæggende elementer og mindstekrav ubetinget skal overholdes.

Nærværende bilag indgår i vurderingen af underkriteriet ”Metode og proces”, jf. punkt 14.1 i udbudsbetingelserne.

Indhold

1.	Indledning	1

2.	Kundens bestillingsydelser	1

2.1	Generelt	1

2.2	Kundens simple ændringsanmodninger	1

2.3	Kundens ordinære ændringsanmodninger	2

3.	Øvrige ændringer	4

3.1	Generelt	4

3.2	Kundens ændringsanmodning	4

3.2.1	Generelt	4

3.2.2	Estimat	4

3.2.3	Løsningsforslag	4

3.3	Leverandørens ændringsanmodning	5

4.	Fællesregler for ændringshåndtering	6

4.1	Uoverensstemmelser	6

4.2	Ændringslog	6

4.3	Ændringsstyring	6

Indledning

Ændringer af Kontrakten i form af Kundens bestillingsydelser og øvrige ændringer sker i overensstemmelse med Kontraktens punkt 6, dog bortset fra ændringer uden Leverandørens samtykke, jf. kontraktens punkt 6.4.

Bestillingsydelser kan alene bestilles af Kunden.

For øvrige ændringer gælder, at ændringsanmodninger kan fremsættes af begge Parter.

Kundens bestillingsydelser

Generelt

Kundens bestillingsydelser kan efter Kundens valg bestilles som simple ændringsanmodninger og som ordinære ændringsanmodninger, afhængigt af indhold, kompleksitet mv.

Kundens bestillingsydelser kan efter Kundens valg afregnes efter følgende 2 prismodeller, jf. Kontraktens punkt 15.4:

- Efter medgået tid

- Til fast pris

Kundens ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt til Leverandøren.

Kundens simple ændringsanmodninger

Kundens simple ændringsanmodning skal indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af den ønskede ændring

- Dato for fremsættelse af ændringsanmodningen

- Valgt afregningsmodel for gennemførelse af den simple ændringsanmodning

Kundens simple ændringsanmodning kan eksempelvis omfatte ændring af tekster, labels, hjælpetekster samt fejl- og advarselsbeskeder i DVR online, opdatering af brugervejledningen, oprettelse af nye standardrapporter og dataudtræk samt konfigurationsændringer, der ikke vedrører adgangsstyring, autorisation eller sikkerhed. De opgaver, der sædvanligvis er knyttet hertil, fx test og opdatering af Dokumentation, er ligeledes omfattet.

Leverandøren skal uden ugrundet ophold kvittere for modtagelsen af ændringsanmodningen og fremsende et kort løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser, herunder leveringstid.

Leverandøren er ikke berettiget til vederlag for udarbejdelsen af løsningsforslaget.

Kunden kan vælge at:

- afvise løsningsforslaget

- anmode om ændring af løsningsforslaget eller

- acceptere løsningsforslaget

Ændringer kan ikke igangsættes, før Kunden har accepteret løsningsforslaget.

Kundens ordinære ændringsanmodninger

Kundens ændringsanmodning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af den ønskede ændring

- Kundens forslag til prioritering af ændringen

- Dato for fremsættelse af ændringsanmodningen

- Valgt afregningsmodel for gennemførelse af den ordinære ændringsanmodning

Kundens ordinære ændringsanmodning kan eksempelvis omfatte videreudvikling af Løsningen med henblik på at ændre Løsningens funktionalitet, herunder f.eks. for at sikre, at Løsningen lever op til nye lovkrav, eller for at optimere Løsningens performance, struktur eller brugervenlighed.

Videreudvikling kan således eksempelvis omfatte etablering af nye integrationer, udvikling af nye funktioner, nye designmæssige løsninger, nye dataformater, ny rapporteringsfunktionalitet, implementering af nyt Programmel mv. Udover at få leveret det nødvendige programmeringsarbejde for videreudvikling er også de opgaver, der sædvanligvis er knyttet til videreudvikling, fx udarbejdelse af løsningsdesign, test, projektledelse, udarbejdelse af Dokumentation mv., omfattet.

For ordinære ændringsanmodninger gælder, at Kunden kan vælge – såfremt det vurderes hensigtsmæssigt - at ændringen skal have karakter af en Selvstændig Opgave, jf. Kontraktens punkt 15.4.

Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af Kundens ændringsanmodning udarbejde et estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med at udarbejde et løsningsforslag for den ønskede ændring. Ændringsanmodningen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at Leverandøren kan udarbejde estimatet.

Estimeringen skal ske på grundlag af de i bilag 12 anførte timepriser. Estimatet fremsendes til Kunden for dennes godkendelse.

Når Kundens godkendelse af estimatet foreligger, iværksætter Leverandøren behandlingen af ændringsanmodningen.

Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest 20 Arbejdsdage efter, at Kunden ved Meddelelse har godkendt Leverandørens estimat, fremsende et løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser for Leverancen, vedligeholdelse og support, herunder leveringstid, Kundens medvirken og forøgelse eller formindskelse af Leverandørens vederlag.

Et løsningsforslag kan – afhængigt af relevans - indeholde og behandle følgende:

- Resumé af ændringsanmodningen

- Beskrivelse af de påkrævede ændringer til opfyldelse af ændringsanmodningen

- Konsekvenser for tidsplanen, jf. bilag 1

- Pris og valgt afregningsmodel for gennemførelse af løsningsforslaget, herunder også eventuelle konsekvenser for betalinger, jf. bilag 12

- Konsekvenser for Dokumentation, jf. bilag 4

- Garanti for ændringerne og konsekvenser for øvrige garantier, jf. Kontraktens punkt 16

- Konsekvenser for servicemål, jf. bilag 6

- Konsekvenser for Kundens deltagelse, jf. bilag 11

- Tidspunkt for afprøvning af gennemførte ændringer og konsekvenser for afprøvning af øvrige dele af Leverancen, jf. bilag 14,

- Konsekvenser for vedligeholdelse og support, jf. bilag 5

- Eventuelle andre relevante forhold

Kunden kan vælge at:

- afvise et løsningsforslag

- anmode om ændring af løsningsforslaget eller

- acceptere løsningsforslaget

Såfremt løsningsforslaget afvises, kan Leverandøren kræve et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af løsningsforslaget. Vederlaget opgøres efter dokumenteret medgået tid og til de i bilag 12 anførte timepriser samt under hensyntagen til Leverandørens estimat.

Hvis Kunden anmoder om ændring af løsningsforslaget, udarbejder Leverandøren straks estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et revideret løsningsforslag. Godkendes estimatet, udarbejder Leverandøren uden ugrundet ophold og senest 5 Arbejdsdage herefter et revideret løsningsforslag til kunden. Accepteres det reviderede løsningsforslag, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelse af både det oprindelige og det reviderede forslag.

Anmodning om væsentlige ændringer af et løsningsforslag anses som en afvisning af det foreliggende løsningsforslag samt fremsættelse af en ny ændringsanmodning, der skal behandles særskilt.

Såfremt løsningsforslaget accepteres, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelsen.

Såfremt Leverandøren i løsningsforslaget påviser, at ændringsanmodningen af væsentlige tekniske eller funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, er Leverandøren ikke forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen.

Hvis det konstateres, at Kundens krav alligevel ikke opfyldes ved løsningsforslaget, skal Leverandøren i fornødent omfang supplere eller ændre løsningsforslaget samt levere sådanne yderligere ydelser, der er nødvendige for at opfylde Kundens krav. En sådan levering skal ske på samme vilkår som fastsat i Kontrakten, herunder uden yderligere vederlag, og inden for de i tidsplanen fastsatte frister.

Leverandøren har leveranceansvaret. Dette indebærer, at Leverandøren skal levere de ydelser, herunder Programmel og Dokumentation, der sammen med Leverancen, Kundens it-miljø, Leverandørens anvisninger om ændringer heri og krav til Kundens medvirken, opfylder løsningsforslaget og Kontraktens krav i øvrigt.

Øvrige ændringer

Generelt

Anmodning om øvrige ændringer - det vil sige ændringer, der ikke har karakter af bestillingsydelser - kan fremsættes af både Kunden og Leverandøren.

For sådanne øvrige ændringer gælder, at de kan afregnes efter følgende 2 prismodeller, jf. Kontraktens punkt 15.4:

- Efter medgået tid

- Til fast pris

Kundens ændringsanmodning

Generelt

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i forhold til Kontrakten, fremsættes skriftlig anmodning herom til Leverandøren.

Kundens ændringsanmodning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af den ønskede ændring

- Kundens forslag til prioritering af ændringen

- Dato for fremsættelse af ændringsanmodningen

- Valgt afregningsmodel for gennemførelse af ændringsanmodningen

Estimat

Såfremt Kunden kræver det, skal Leverandøren uden ugrundet ophold efter modtagelsen af Kundens ændringsanmodning udarbejde et estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med at udarbejde et løsningsforslag for den ønskede ændring. Ændringsanmodningen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at Leverandøren kan udarbejde estimatet.

Estimeringen skal ske på grundlag af de i bilag 12 anførte timepriser. Estimatet fremsendes til Kunden for dennes godkendelse.

Løsningsforslag

Leverandøren skal uden ugrundet ophold - og hvis relevant, jf. punkt 3.2.2, senest 20 Arbejdsdage efter, at Kunden ved Meddelelse har godkendt Leverandørens estimat - fremsende et løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser for Kontrakten.

Løsningsforslaget skal være egnet til at besvare Kundens ændringsanmodninger og kan – i det omfang det er relevant – eksempelvis indeholde og behandle følgende punkter:

- Resumé af ændringsanmodningen

- Beskrivelse af de påkrævede ændringer til opfyldelse af ændringsanmodningen

- Konsekvenser for tidsplanen, jf. bilag 1

- Pris og valgt afregningsmodel for gennemførelse af løsningsforslaget, herunder også eventuelle konsekvenser for betalinger, jf. bilag 12

- Konsekvenser for Dokumentation, jf. bilag 4

- Garanti for ændringerne og konsekvenser for øvrige garantier, jf. Kontraktens punkt 16

- Konsekvenser for servicemål, jf. bilag 6

- Konsekvenser for Kundens deltagelse, jf. bilag 11

- Tidspunkt for afprøvning af gennemførte ændringer og konsekvenser for afprøvning af øvrige dele af Leverancen, jf. bilag 14,

- Konsekvenser for vedligeholdelse og support, jf. bilag 5

- Eventuelle andre relevante forhold

Kunden kan vælge at:

- afvise et løsningsforslag

- anmode om ændring af løsningsforslaget eller

- acceptere løsningsforslaget

Såfremt løsningsforslaget afvises, kan Leverandøren kræve et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af løsningsforslaget. Vederlaget opgøres efter dokumenteret medgået tid og til de i bilag 12 anførte timepriser samt under hensyntagen til Leverandørens estimat.

Hvis Kunden anmoder om ændring af løsningsforslaget, udarbejder Leverandøren straks estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et revideret løsningsforslag. Godkendes estimatet, udarbejder Leverandøren uden ugrundet ophold og senest 5 Arbejdsdage herefter et revideret løsningsforslag til kunden. Accepteres det reviderede løsningsforslag, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelse af både det oprindelige og det reviderede forslag.

Anmodning om væsentlige ændringer af et løsningsforslag anses som en afvisning af det foreliggende løsningsforslag samt fremsættelse af en ny ændringsanmodning, der skal behandles særskilt.

Såfremt løsningsforslaget accepteres, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelsen.

Leverandørens ændringsanmodning

Såfremt Leverandøren ønsker at foretage ændringer i forhold til Kontrakten, fremsættes skriftlig anmodning herom til Kunden.

Afhængigt af relevans kan Leverandørens ændringsanmodning omfatte hele eller dele af de punkter, der kan indgå i et løsningsforslag, jf. punkt 3.2.

Leverandøren har ikke krav på vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag, der er en del af en ændringsanmodning fra Leverandøren.

Kunden skal ved Meddelelse uden ugrundet ophold og senest 20 Arbejdsdage efter modtagelsen meddele, hvorvidt ændringsanmodningen kan imødekommes.

Såfremt Leverandørens ændringsanmodning kun har ubetydelige konsekvenser for opfyldelsen af Kundens behov set i forhold til Leverancens samlede omfang og kompleksitet og kun medfører ubetydelige afledte omkostninger for Kunden, er Kunden forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen uden økonomisk kompensation.

Fællesregler for ændringshåndtering

Uoverensstemmelser

Ved uoverensstemmelser mellem Parterne om konsekvenserne af en ændringsanmodning har Kunden ret til fornøden indsigt i grundlaget for Leverandørens løsningsforslag. Ved prisberegningsmodeller og lignende erhvervshemmeligheder kan Leverandøren forlange, at gennemgangen foretages af en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt. Kunden har til enhver tid ret til at lade en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt, gennemgå Leverandørens løsningsforslag i overensstemmelse med Kontraktens punkt 5.8.

Ændringslog

Leverandøren skal føre en ændringslog. Heri skal følgende indføres, i det omfang det er relevant:

- Daterede ændringsanmodninger

- Daterede estimater for vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag

- Daterede løsningsforslag

- Godkendte løsningsforslag

- Opdaterede tidsplaner

- Opdaterede betalingsplaner

- Øvrige relevante dokumenter

Hver ændringsanmodning skal tildeles et særligt identifikationsnummer, således at ændringsanmodningen og de hertil knyttede dokumenter kan følges i ændringslogen.

Som led i den kontraktworkshop, der eventuelt afholdes mellem Parterne, jf. Kontraktens punkt 5.2, alternativt i afklaringsfasen, jf. Kontraktens punkt 5.3, skal format og konkret styring af ændringsloggen fastlægges mellem Parterne, ligesom det aftales hvor ændringsloggen er tilgængelig for Parterne i fællesskab.

Ændringsstyring

I overensstemmelse med hovedprincipperne i Kontraktens punkt 32.3 skal Leverandøren udarbejde og vedligeholde af en oversigt over det gældende kontraktgrundlag.

Kontraktgrundlaget er bl.a. Kontrakten og dens bilag, afprøvningsprogrammet, jf. bilag 14, og de ændringer, der eventuelt aftales.

Oversigten over det gældende kontraktgrundlag skal for hvert dokument indeholde følgende oplysninger:

- Dokumentets titel

- Versionsnummer

- Entydige referencer til godkendelsen af dokumentet

På baggrund af kontraktoversigten skal Leverandøren drage omsorg for, at Parterne hver har adgang til en komplet samling af det gældende kontraktgrundlag samt alle ændringer og tilføjelser.