Til Dokumenttype Dato

Bilag 14 Prøver

Bilag 14 Prøver

Vejledning

Nærværende bilag beskriver de prøver, som Kontrakten omfatter, og det i bilaget angivne supplerer Kontraktens bestemmelser herom.

Tilbudsgiver skal udfylde Appendiks A, med en beskrivelse af sine værktøjer, metoder og processer til brug for tilbudsgivers egne interne tests og afvikling af prøver.

Bilaget indeholder mindstekrav. For mindstekrav gælder, at et mindstekrav skal opfyldes. Opfyldes et mindstekrav ikke, betragtes tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt og vil som følge heraf blive afvist. Mindstekrav er angivet i bokse og mærket med ”Mindstekrav”.

Afvigelser over for krav i bilaget, der ikke er mindstekrav, skal markeres med ændringsmarkering (”Track Changes”) eller på anden måde tydeligt fremhæves, så den oprindelige tekst stadig fremgår.

Tilbudsgiver kan alene angive afvigelser i det omfang, afvigelsen ikke relaterer sig til/strider imod grundlæggende elementer eller mindstekrav. Sådanne afvigelser vil indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at tilbudsgivers eventuelle afvigelser ikke medfører, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, idet grundlæggende elementer og mindstekrav ubetinget skal overholdes.

Nærværende bilag indgår i vurderingen af underkriteriet ”Metode og proces”, jf. punkt 14.1 i udbudsbetingelserne.

Indhold

1.	Indledning	1

2.	Fællesregler for afprøvning	1

2.1	Prøvens gennemførelse	1

2.2	Prøveplan	1

2.3	Rapportering	2

2.4	Godkendelse af en prøve	2

2.5	Betinget godkendelse af en prøve	3

2.6	Leverandørens værktøjer, metoder og processer	3

3.	Proof of Concept og verifikationstest	3

3.1	POC	4

3.2	Verifikationstest	4

4.	Overtagelsesprøve	5

4.1	Formål	5

4.2	Tilrettelæggelse og gennemførelse	5

4.2.1	Integrationstest	6

4.2.2	Test af svartider	6

4.2.3	Sikkerhedstest	6

4.2.4	Dokumentationstest	6

4.3	Godkendelseskriterier	6

4.4	Fejl eller Mangler i Standardprogrammel	7

4.5	Godkendelse	8

5.	Driftsprøve	8

5.1	Formål og omfang	8

5.2	Prøveplan	8

5.3	Gennemførelse	8

5.4	Godkendelseskriterier	9

6.	Appendiks A – Leverandørens værktøjer, metoder og processer	10

Indledning

Mindstekrav

Afprøvning af Løsningen og den tilhørende Dokumentation sker ved gennemførelse af følgende prøver:

- Overtagelsesprøve

- Driftsprøve

De enkelte prøver kan bestå af en række underliggende tests.

Prøver gennemføres i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser og dette bilag.

Medmindre andet aftales, finder prøveforløbet desuden anvendelse ved bestilling af Selvstændige Opgaver, som ikke bestilles som en del af Leverancen.

Prøveforløbet finder tilsvarende anvendelse for Optionen på DVR online, jf. Kontraktens punkt 6.2 og 6.3, uanset om Optionen leveres som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Fællesregler for afprøvning

Prøvens gennemførelse

Tidspunktet for en prøves gennemførelse fremgår af den detaljerede tidsplan, jf. bilag 1, og skal senest være bestået på de i hovedtidsplanen anførte tidspunkter, jf. ligeledes bilag 1.

Prøverne skal gennemføres under forhold, der svarer til en normal driftssituation.

Kunden er ansvarlig for levering af data til afvikling af prøverne.

Prøveplan

Leverandøren udarbejder forud for hver prøve et udkast til prøveplan, der beskriver, hvordan prøven gennemføres, samt hvorledes det sikres, at alle relevante dele af Løsningen samt den tilhørende Dokumentation afprøves.

Prøveplanen skal være modtaget af Kunden senest 10 Arbejdsdage før påbegyndelse af prøven. Kunden skal senest 5 Arbejdsdage før prøvens igangsættelse skriftligt meddele, om prøveplanen kan godkendes.

Kunden skal godkende prøveplanen, når den fyldestgørende indeholder de oplysninger, der er angivet i nærværende bilag.

Godkendes en prøveplan ikke, skal Kunden skriftligt redegøre for årsagen hertil og om muligt tydeligt angive, hvad der skal forbedres for, at prøveplanen kan godkendes.

Såfremt en prøveplan ikke godkendes, skal Leverandøren snarest muligt udarbejde en ny prøveplan, der på ny fremsendes til Kundens godkendelse.

Kunden kan i rimeligt omfang supplere og ændre i prøveplanen, hvorefter Leverandøren udarbejder en revideret plan.

Prøveplanen skal indeholde følgende:

- Tidsplan: En detailplan for prøvens gennemførelse.

- Omfang: Beskrivelse af, hvad der afprøves.

- Drejebog/vejledning til testpersoner: Beskrivelse, der sikrer, at testpersoner efterprøver om Løsningen og den tilhørende Dokumentation lever op til de stillede krav.

- Testmetodebeskrivelse: Testmetodebeskrivelsen har til formål at give en detaljeret beskrivelse af, hvorledes prøven gennemføres.

- Afhængigheder: Beskrivelse af de afhængigheder og eventuelle begrænsninger, der er ved prøven.

Rapportering

Når en prøve er afsluttet, udarbejder Leverandøren straks en rapport over prøveforløbet med angivelse af eventuelle konstaterede Fejl eller Mangler i en liste. For så vidt angår driftsprøven udarbejder Kunden rapporten i forbindelse med driftsprøvens gennemførelse.

Prøverapporten skal indeholde en beskrivelse af, hvilke testcases/testaktiviteter der er gennemført og hvilke Fejl eller Mangler, der er fundet. Der skal angives en liste over konstaterede Fejl eller Mangler, der ikke har hindret godkendelse af prøven.

Leverandøren skal fyldestgørende dokumentere, at den gennemførte prøve opfylder de for prøven opstillede formål og er gennemført som aftalt.

Kunden er - uanset graden af egen deltagelse i afprøvninger - særskilt berettiget til efter eget valg enten at foretage stikprøvekontrol eller fuldstændig kontrol af Leverandørens prøveresultater og -dokumentation.

Prøverapporten skal fremsendes til Kunden senest 5 Arbejdsdage efter afslutning af prøven.

Godkendelse af en prøve

En prøve er bestået, når kravene til prøvens resultat er opfyldt.

Kunden skal afgive Meddelelse om, hvorvidt prøven kan godkendes. Kan prøven ikke godkendes, skal Kunden senest 10 Arbejdsdage efter prøvens afslutning give Leverandøren Meddelelse om årsagen til den manglende godkendelse. Såfremt Kunden ikke afgiver Meddelelse om godkendelsen inden fristen, kan Leverandøren afgive Meddelelse om, at prøven anses for godkendt, medmindre Kunden inden 10 Arbejdsdage afgiver Meddelelse om afvisning af prøven.

Såfremt Kunden udsteder godkendelse af en prøve, uanset at der består Fejl eller Mangler, som Parterne er opmærksomme på, skal disse anføres i listen. Manglende optagelse i denne liste indebærer intet afkald fra Kundens side på at kræve en Fejl eller Mangel afhjulpet. Dette gælder dog ikke, såfremt Kunden ved udstedelse af godkendelse er gjort udtrykkeligt opmærksom på Fejlen eller Manglen eller fravigelsen i øvrigt, og Parterne samtidig har ændret Leverancebeskrivelse og øvrige bilag, således at disse stemmer overens med de ændringer, som den manglende fejlafhjælpning er udtryk for.

Det påhviler Leverandøren at rette sådanne Fejl eller Mangler, som Parterne var opmærksomme på, men som ikke har hindret godkendelse af prøven. Er der ikke aftalt en tidsplan herfor i forbindelse med godkendelse af prøven, rettes Fejl eller Mangler i overensstemmelse med de i vedligeholdelsesordningen fastsatte tidsfrister. Leverandøren skal i fornødent omfang over for Kunden dokumentere, at afhjælpning er sket.

Såfremt en prøve ikke bestås, er Leverandøren berettiget til at gentage denne prøve, indtil Kunden måtte hæve Kontrakten helt eller delvist efter bestemmelserne herom. Gentagelse af prøven skal ske med et varsel på mindst fem Arbejdsdage. Leverandøren er når som helst i forløbet berettiget til at standse en prøve, såfremt godkendelseskriterierne for en prøve ikke er opfyldt, således at alle ressourcer kan anvendes på at rette Fejlen eller Manglen. Ved en sådan standsning betragtes prøven som ikke bestået, og Kunden har ret til at kræve hele prøven gentaget. Leverandøren skal godtgøre Kundens rimelige og sædvanlige eksterne meromkostninger ved prøvens gentagelse/udskydelse.

Betinget godkendelse af en prøve

Kunden er berettiget til at godkende en prøve på betingelse af, at Leverandøren foretager afhjælpning af de konstaterede Fejl eller Mangler.

Det skal tydeligt fremgå, at der er tale om en betinget godkendelse.

Ved Kundens betingede godkendelse skal parterne i fællesskab udarbejde en liste over de konstaterede Fejl eller Mangler. Listen skal angive en dato for Leverandørens afhjælpning af Fejlene eller Manglerne. Manglende optagelse på denne liste fratager ikke Kunden ret til at kræve Fejl eller Mangler udbedret.

Afhjælpes alle Fejl eller Mangler på listen inden den anførte frist, skal Kunden endeligt godkende prøven inden 5 Arbejdsdage fra afhjælpningen er gennemført.

Afhjælpes alle Fejl eller Mangler på listen ikke inden fristens udløb, og har Kunden ikke accepteret en forlængelse af fristen, kan Kunden tilbagekalde den betingede godkendelse af prøven.

Leverandørens værktøjer, metoder og processer

En beskrivelse af Leverandørens værktøjer, metoder og processer til brug for interne tests og afvikling af prøver er vedlagt i Appendiks A.

Proof of Concept og verifikationstest

I overensstemmelse med bilag 1 gennemføres der i udviklingsfasen forud for det formelle prøveforløb et initierende Proof-of-Concept (POC) hos Leverandøren samt efterfølgende verifikationstest.

Resultaterne fra POC og verifikationstesten tjener alene som forberedelse til de formelle prøver og erstatter dermed ikke prøverne. Eksterne parters manglende gennemførelse kan ikke i sig selv forhindre gennemførelse af forløbet vedr. POC og verifikationstesten.

POC

I udviklingsfasen gennemfører Leverandøren et indledende POC i eget udviklingsmiljø. Formålet er at give Kunden et tidligt bevis for at løsningen udvikles i den ønskede retning, samt at afklare centrale tekniske forhold før det formelle prøveforløb.

POC udgør ikke en formel prøve, men fungerer som en tidlig teknisk afprøvning af udvalgte centrale funktioner og integrationer. POC tilstræbes gennemført i begyndelsen af udviklingsfasen, jf. bilag 1.

POC kan omfatte demonstration af følgende forhold:

- API-snitflader i receptens livscyklus (oprettelse, udlevering, ændring/annullering samt forespørgsler)

- Integration til udvalgte stamdataregistre ved brug af syntetiske eller anonymiserede testdata

Det nærmere indhold af POC kvalificeres i afklaringsfasen, jf. bilag 1.

Verifikationstest

Efter POC gennemføres en verifikationstest i brugertestmiljøet hos Kundens driftsleverandør.

Verifikationstesten udgør i lighed med POC ikke en formel prøve, men fungerer som en tidlig teknisk afprøvning af udvalgte centrale funktioner og integrationer.

Verifikationstest kan omfatte demonstration af følgende forhold:

- Demonstration af centrale API snitflader for receptlivscyklus (oprettelse, udlevering, ændring/annullering, status/forespørgsel)

- Niveauet af testdata

- Integration til autoritative stamdata (lægemidler, dyrearter, dyrlæger, apoteker, §39-vet_forhandlere) ved brug af syntetiske/anonymiserede testdata

- Verificering af autentifikation og autorisation

- Integration til DVR online

Det nærmere indhold af de ovenstående brugertests kvalificeres i afklaringsfasen, jf. bilag 1.

Kunden etablerer og koordinerer aktiviteter i verificeringsvinduet for eksterne anvendersystemer (dyrlæge-EPJ, apoteker, stamdatakilde/stamdataservice og §39-aktører) med stabil API-version.

Eksterne parters resultater indgår ikke som godkendelseskriterium for forløbet.

Leverandøren vurderes i stedet på dokumenteret parathed – dvs. etableret miljø, dokumentation og repræsentative testdata og slutteligt skal Leverandøren lave en skriftlig opsamling på resultaterne, der anvendes som input til drejebogen for overtagelsesprøven.

Overtagelsesprøve

Formål

Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om Løsningen og den tilhørende Dokumentation opfylder Kontraktens krav.

I overtagelsesprøven sikres det, at Løsningens funktioner efterprøves suppleret af minimum følgende tests, jf. afsnit 4.2:

- Integrationstest

- Test af svartider

- Sikkerhedstest

- Dokumentationstest

Tilrettelæggelse og gennemførelse

Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren i samarbejde med Kunden og Kundens driftsleverandør. Leverandøren skal tilrettelægge prøven på en sådan måde, at Kunden har en udførende og aktiv rolle i forbindelse med den konkrete efterprøvelse af Løsningens funktionalitet, jf. nedenfor. Det er Leverandørens ansvar at konstatere, at overtagelsesprøven gennemføres korrekt.

Ved ændringer, der bestilles til levering som en Selvstændig Opgave, skal overtagelsesprøven også omfatte integration til den oprindelige Løsning.

Leverandøren har ansvaret for, at der forud for prøvens afholdelse udarbejdes en drejebog for gennemførelse af overtagelsesprøven, der sikrer, at samtlige væsentlige funktioner i Løsningen efterprøves. Drejebogen og dermed testforløbet skal afspejle Kundens organisation og arbejdsprocesser, herunder differentierede arbejdsprocesser i Kundens organisation. Drejebogen skal godkendes af Kunden og være til Kundens rådighed, gennemgang og kommentering senest 10 Arbejdsdage før prøvens start.

Kundens ønske til udformning af drejebogen er, at den indeholder en række testcases, som via en gennemgang af sammenhængende arbejdsgange tester på tværs af Løsningens funktionalitet. Løsningsbeskrivelsen danner baggrund for formuleringen af testcasene. På denne måde testes ligeledes, at flowet i de daglige arbejdsgange og rutiner i Løsningen er sammenhængende og at funktionaliteten fungerer fejlfrit. I drejebogen skal testcasene henvise til hvilke krav der testes, således at det klart fremgår hvilke krav der testes hvor (med angivelse af krav nr.).

Senest 10 Arbejdsdage før overtagelsesprøven påbegyndes skal Løsningen stilles til rådighed for Kunden i Staging miljøet  med henblik på Kundens egen verificering af Løsningens funktionalitet. Resultatet af Kundens verifikation af Løsningen kan ikke forhindre, at overtagelsesprøven påbegyndes af Leverandøren.

I forbindelse med prøven fremprovokeres endvidere en række fejlsituationer. Løsningen skal reagere på fejlsituationer som beskrevet. En betingelse for godkendelse af overtagelsesprøven er, at der afgives meningsfyldte fejlmeddelelser, og at brugeren kan fortsætte på et veldefineret grundlag.

Kunden skal i overensstemmelse med bilag 11 stille lokaler, personale og datamateriale til rådighed for prøvens gennemførelse. Datamateriale skal i videst muligt omfang (art og mængde) være egnet til afprøvning under forhold, der svarer til en normal driftssituation.

Leverdøren skal opbygge et sæt af testdata, som kan anvendes i forbindelse med afprøvning af Løsningen og efter idriftsættelsen anvendes ved certificering af nye anvendersystemer, som skal tilkobles Løsningen.

De underliggende tests er beskrevet nedenfor.

Integrationstest

Integrationstesten har til formål at sikre, at Løsningen fungerer korrekt i sammenhæng med Kundens systemer (herunder tredjepartssystemer) og ydelser, jf. bilag 2 og bilag 3.

Kunden har ansvaret for at koordinere aktiviteter med eksterne anvendersystemer (dyrlæge-EPJ, apoteker, stamdatakilde/stamdataservice og §39-aktører) med henblik på, at integrationer kan indgå i det samlede forløb i overtagelsesprøven. Kunden sikrer, at det i udgangspunktet er de samme aktører, der har deltaget i verifikationstesten.

Integrationstesten godkendes, når alle integrationer virker i overensstemmelse med det aftalte, jf. bilag 3.

Test af svartider

Der skal gennemføres en test af de i bilag 6 angivne svartider.

Testen godkendes, når alle svartider opfylder de i bilag 6 anførte servicemål for opfyldelsesgrad.

Sikkerhedstest

Sikkerhedstesten skal sikre, at adgangen til data i Løsningen sikres mod interne og eksterne trusler.

Dokumentationstest

Formålet med dokumentationstesten er, at Kunden gennemfører et review af al Dokumentation relateret til Løsningen med henblik på at sikre, at den lever op til kravene beskrevet i bilag 4.

Dokumentationstesten gennemføres af en repræsentant fra den brugergruppe, der skal anvende den pågældende Dokumentation.

Dokumentationstesten godkendes, når Dokumentationen er af en sådan karakter, som Kunden med føje kan forvente.

Godkendelseskriterier

Kravene til overtagelsesprøvens resultat er opfyldt, hvis der ikke konstateres kvalificerede Fejl eller Mangler, der ikke er udbedret, samt at de i afsnit 4.2 beskrevne tests, der indgår som en del af overtagelsesprøven, er godkendt.

Fejl eller Mangler opgøres og vurderes i overensstemmelse med tabellen nedenfor.

| Kategori | Beskrivelse | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| A | Kritisk Fejl eller Mangel Løsningen er ikke tilgængelig eller kritisk funktionalitet er ikke tilgængelig. | Flere/mange brugere kan ikke udføre sine arbejdsopgaver eller er i væsentlig grad besværliggjort heri. |
| B | Væsentlig Fejl eller Mangel Væsentlig funktionalitet er ikke tilgængelig. | En central funktionalitet svigter, men opgaven kan løses ad anden vej i Løsningen med tilnærmet samme antal procestrin. |
| C | Mindre væsentlig Fejl eller Mangel Generende Fejl eller Mangel i betjeningen af Løsningen, der dog ikke hindrer dens anvendelse. | En mindre central funktionalitet er utilgængelig. |
| D | Banal Fejl eller Mangel En Fejl eller Mangel, der ikke har nogen eller blot bagatelagtig betydning for løsning af Kundens opgaver. | En funktionalitet med perifer anvendelsesgrad er utilgængelig, opgaven kan løses ad anden vej i Løsningen med tilnærmet samme antal procestrin. Stavefejl i feltnavn / uhensigtsmæssig fejlbesked. |

Fejl eller Mangler i kategori A og B udgør kvalificerede Fejl eller Mangler.

Kunden er dog ikke forpligtet til at godkende prøven, såfremt der er konstateret flere end 5 Fejl eller Mangler i kategori C, idet disse samlet kategoriseres som en kvalificeret Fejl eller Mangel.

Konstaterede Fejl eller Mangler i kategori D hindrer ikke godkendelse af prøven.

Såfremt overtagelsesprøven ikke bestås i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1, og dette ikke skyldes Kundens forhold, har Kunden ret til at tage Løsningen eller dele heraf i brug. Dette gælder dog kun, såfremt Kunden havde ret til Ibrugtagning ved godkendelse af overtagelsesprøven.

Kunden er i så fald forpligtet til at erlægge en rimelig del af den betaling, der er knyttet til godkendelse af overtagelsesprøven i overensstemmelse med betalingsplanen i bilag 12. Kundens brug kan alene ske, såfremt dette ikke medfører væsentlig ulempe for Leverandørens færdiggørelse af Løsningen og gennemførelse af den aftalte overtagelsesprøve, medmindre Kunden kan godtgøre, at Ibrugtagning er nødvendig for at imødegå væsentlige tab.

Fejl eller Mangler i Standardprogrammel

Kunden er - uanset afsnit 4.3 - dog ikke berettiget til at nægte at godkende overtagelsesprøven på grund af ikke kvalificerede Fejl eller Mangler i Standardprogrammel (som ikke er omfattet af undtagelsen i bilag 5) og som Leverandøren ikke burde have erkendt eller forudset på tidspunktet for Kontraktens indgåelse) og som Leverandøren har anvist en rimelig omgåelse af, således at Kunden uden betydelig ekstra indsats vil kunne anvende Løsningen.

Der må dog maksimal være 5 sådanne ikke kvalificerede Fejl eller Mangler i kategori C.

Anvist omgåelse fratager ikke Kunden for retten til afhjælpning af Fejlen eller Manglen, når den afhjælpes af tredjepart.

Godkendelse

Det er en forudsætning for godkendelse af overtagelsesprøven, at:

- Kravene til overtagelsesprøvens resultat er opfyldt, herunder kravene til integrationstest, test af svartider og dokumentationstest, i det omfang de er relevante at gennemføre.

- Der ikke er konstateret kvalificerede Fejl eller Mangler, jf. punkt 4.3, der ikke er udbedret, jf. dog punkt 4.4.

- Al krævet Dokumentation er leveret og godkendt.

- Alle krævede ydelser, som en del af Løsningen, er konstateret leveret i en stand, som Kunden med føje kan forvente.

Driftsprøve

Formål og omfang

Der gennemføres en driftsprøve i overensstemmelse med tidsplanen, jf. bilag 1.

Driftsprøven tager sigte på at måle servicemål i Kundens normale driftssituation. Driftsprøven gennemføres af Kunden med aktiv bistand fra Leverandøren.

Ved ændringer, der bestilles til levering som en Selvstændig Opgave, skal driftsprøven tillige omfatte den oprindelige Løsning.

Prøveplan

Leverandøren skal udarbejde en prøveplan, der beskriver, hvilke tekniske og ressourcemæssige forhold der er en forudsætning for driftsprøvens gennemførelse. Prøveplanen skal sikre, at driftsprøven giver et retvisende billede af, om de stillede servicemål er opfyldt. Prøveplanen leveres til Kunden senest 5 Arbejdsdage efter den godkendte overtagelsesprøve.

Gennemførelse

Inden driftsprøven påbegyndes, skal overtagelsesprøven være godkendt af Kunden.

Driftsprøven påbegyndes endvidere først, når Kunden har givet Leverandøren meddelelse derom, dog senest 10 Arbejdsdage efter tidspunktet for godkendt overtagelsesprøve.

I modsat fald bortfalder driftsprøven, hvis Kunden ikke påbegynder prøven senest 15 Arbejdsdage efter modtagelse af Meddelelse med påkrav fra Leverandøren. Meddelelse med påkrav kan fremsættes efter udløbet af fristen for påbegyndelse af prøven og skal indeholde angivelse af, at manglende påbegyndelse af driftsprøven medfører bortfald af prøven. Kunden skal med et varsel på mindst 10 Arbejdsdage give Leverandøren Meddelelse om tidspunktet for prøvens påbegyndelse.

Driftsprøven skal omfatte mindst 20 Arbejdsdage i træk, hvori Løsningen har været i drift med normale funktioner uden konstatering af kvalificerede Fejl eller Mangler, jf. punkt 4.3.

Under driftsprøven skal Leverandøren løbende optimere Løsningen i det omfang, det måtte være nødvendigt, samt afhjælpe eventuelle konstaterede Fejl eller Mangler. Desuden skal Leverandøren være Kunden behjælpelig i forbindelse med besvarelse af Kundens spørgsmål vedrørende brug af Løsningen, herunder yde support mv.

Hvis der under udførelsen af driftsprøven konstateres en kvalificeret Fejl eller Mangel, jf. afsnit 4.3, standses prøven, indtil Fejlen eller Manglen er udbedret. Herefter startes prøven forfra.

Driftsprøven fortsætter, indtil den er bestået, men skal - medmindre Kunden udtrykkeligt samtykker i en forlængelse - være afsluttet senest 60 kalenderdage efter påbegyndelsen.

Ved forhold, som Leverandøren ikke bærer risikoen for, og som hindrer Løsningens normale brug, skal der gøres et ophold i driftsprøven. Derefter skal fristen for driftsprøven forlænges med lige så mange Arbejdsdage, som er tabt ved afbrydelsen. Det tabte antal Arbejdsdage skal, hvis de ikke udgør hele tal, forhøjes til det nærmeste højere antal hele Arbejdsdage.

Godkendelseskriterier

Kravene til driftsprøvens resultat er opfyldt, når servicemålene opgjort for de sidste 20 Arbejdsdage af driftsprøveperioden for Løsningen som helhed er opfyldt og der ikke under prøven er konstateret kvalificerede Fejl eller Mangler, jf. afsnit 4.3.

Har Kunden godkendt overtagelsesprøven med kendte Fejl eller Mangler anført i fejllisten, er Kunden først forpligtet til at godkende driftsprøven, når sådanne Fejl eller Mangler i det væsentligste er afhjulpet. Herved forstås, at der alene resterer Fejl eller Mangler som ikke er kvalificerede Fejl eller Mangler. De resterende Fejl eller Mangler afhjælpes i overensstemmelse med bilag 5.

Appendiks A – Leverandørens værktøjer, metoder og processer

[Tilbudsgiver bedes beskrive sine værktøjer, metoder og processer til brug for tilbudsgiveres egne interne tests og afvikling af prøver forud for overgang til afprøvning sammen med Kunden og/eller af Kunden.]