uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiovertahelses

Til Dokumenttype Dato

Bilag 10 samarbejds-organisation

Bilag 10 samarbejds-organisation

Vejledning

Nærværende bilag beskriver projektets samarbejdsorganisation, og det i bilaget angivne supplerer Kontraktens bestemmelser herom.

Tilbudsgiver skal supplere og udfylde følgende:

- Appendiks A – Deltagere i samarbejdsorganisationen. I det omfang det er muligt på tidspunktet for afgivelse af tilbud, skal der afgives navne på medlemmer af styregruppen og projektledelsen.

- Appendiks B – Leverandørens projektorganisation

- Appendiks C – Underleverandører

- Appendiks D – Støtteerklæringer fra støttende enheder

Tilbudsgiver skal i Appendiks B vedlægge et CV for den seniorprojektleder, seniorudvikler og løsningsarkitekt, der anvendes til levering af Leverancen. CV’erne for nøglepersoner skal være korte og relevante, og bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Navn

- Stillingsbetegnelse

- Relevante uddannelser og certificeringer

- Nøglekvalifikationer

- Antal års erfaring med anvendelse af nøglekvalifikationer

- Vigtigste referenceprojekter

De ovenfor nævnte CV’er indgår i tilbudsvurderingen.

Herudover kan tilbudsgiver vedlægge øvrige relevante CV’er. Disse supplerende CV’er indgår ikke i tilbudsvurderingen.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på andre enheder i forbindelse med tilbudsafgivelsen, vil den eller de fremlagte støtteerklæringer blive vedlagt i Appendiks D i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Afvigelser over for bilaget skal markeres med ændringsmarkering (”Track Changes”) eller på anden måde tydeligt fremhæves, så den oprindelige tekst stadig fremgår.

Tilbudsgiver kan alene angive afvigelser i det omfang, afvigelsen ikke relaterer sig til/strider imod grundlæggende elementer eller mindstekrav. Sådanne afvigelser vil indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at tilbudsgivers eventuelle afvigelser ikke medfører, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, idet grundlæggende elementer og mindstekrav ubetinget skal overholdes.

Nærværende bilag indgår i vurderingen af underkriteriet ”Metode og proces”, jf. punkt 14.1 i udbudsbetingelserne.

Indhold

1.	Indledning	1

2.	Samarbejdsorganisation	1

2.1	Styregruppe	1

2.1.1	Styregruppens ansvar	1

2.1.2	Kompetence	1

2.1.3	Styregruppemøder	1

2.2	Projektledelse	2

2.2.1	Projektledelsens ansvar	2

2.2.2	Kompetence	3

2.2.3	Projektledelsesmøder	3

3.	Samarbejdsorganisation efter Overtagelsesdagen	3

3.1	Styregruppe	3

3.2	Kontaktpersoner	3

3.3	Kontraktgruppe	3

3.3.1	Ansvar	4

3.3.2	Kontraktgruppemøder	4

3.3.3	Kompetence	4

4.	Kundens driftsleverandør	4

5.	Leverandørens projektorganisation	4

6.	Underleverandører og støttende enheder	4

7.	Appendiks A – Parternes deltagere i samarbejdsorganisationen	6

7.1	Styregruppen	6

7.2	Projektledelsen	6

7.3	Kontaktpersoner	6

7.4	Kontraktgruppe	7

8.	Appendiks B – Leverandørens projektorganisation	8

9.	Appendiks C – Underleverandører	9

10.	Appendiks D – Støtteerklæringer fra støttende enheder	10

# Indledning

I dette bilag beskrives samarbejdsorganisationen samt den konkrete samarbejdsform.

# Samarbejdsorganisation

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af Kontrakten etableres den i dette bilag beskrevne samarbejdsorganisation, som særligt udgøres af en styregruppe og en projektledelse.

Parterne skal herunder drage omsorg for, at projektet har den fornødne forankring i Parternes respektive ledelser, således at det til stadighed er muligt at træffe de nødvendige beslutninger undervejs i projektet med den hastighed omstændighederne kræver.

## Styregruppe

Hver Part udpeger forinden eller umiddelbart efter Kontraktens underskrift et antal medlemmer, som skal repræsentere den pågældende Part i en styregruppe. Kunden udpeger styregruppens formand.

Projektlederne er medlemmer af styregruppen.

### Styregruppens ansvar

Styregruppen er overordnet ansvarlig for at overvåge, at der sker en hensigtsmæssig gennemførelse af Kontrakten.

Ændringer af Kontrakten samt eventuelle konsekvenser deraf i forhold til nytteværdi af Leverancen, økonomi, tidsplan eller personalemæssige ressourcer forelægges og drøftes i styregruppen. Styregruppen er ligeledes ansvarlig for at træffe beslutninger på baggrund af de løbende resultater.

Styregruppens medlemmer fremgår af Appendiks A.

Styregruppen kan beslutte, at andre personer skal deltage i styregruppen på ad hoc basis eller som permanente medlemmer.

### Kompetence

Styregruppens medlemmer er deltagere i eller refererer til ledelsen i medlemmernes respektive organisationer.

Et eller flere medlemmer af styregruppen - eventuelt i forening - skal være bemyndiget til for henholdsvis Kunden eller Leverandøren at træffe bindende beslutninger i forhold til Kontrakten.

### Styregruppemøder

Styregruppen mødes hver 1 gang månedligt, indtil styregruppen træffer beslutning om en anden frekvens.

Inden afholdelse af et styregruppemøde udsender den Part, der indkalder til mødet, et forslag til dagsorden for mødet til gruppens medlemmer.

Kunden udarbejder referat af gruppens møder, som senest 7 Dage efter mødets afholdelse fremsendes til styregruppens medlemmer. Mødereferatet betragtes som godkendt, såfremt der ikke gøres indsigelser senest 5 Arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse.

## Projektledelse

Hver Part udpeger forinden eller umiddelbart efter Kontraktens underskrift en projektleder. Parternes projektledere udgør i fællesskab projektledelsen.

Projektledelsen fremgår af Appendiks A.

### Projektledelsens ansvar

Projektledelsen har ansvar for at overvåge Kontraktens gennemførelse samt sikre den daglige fremdrift, herunder overholdelse af tidsplanen samt eventuelle aktivitets-, kvalitets-, leveranceplaner m.v.

Uanset at der er en fælles projektledelse har Leverandøren det totale projektledelsesansvar for alle dele af Leverancen samt for overholdelse af tidsplanen. Leverandørens projektleder har også initiativpligt over for aktiviteter, der skal gennemføres af Kunden.

Leverandøren har vedligeholdelsesansvaret for projektets overordnede og detaljerede tidsplaner, mens Kunden er forpligtet til at komme med bidrag til de aktiviteter, Kunden selv er ansvarlig for.

Leverandøren skal for samtlige aktiviteter, der direkte eller indirekte bidrager til projektets fremdrift, udarbejde detaljerede tids- og ressourceplaner.

Tids- og ressourceplanerne skal forelægges for Kunden til godkendelse. Kunden skal senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af Leverandørens forslag meddele sin godkendelse heraf eller fremsætte eventuelle ændringsforslag. Såfremt ændringsforslag ikke kan accepteres af Leverandøren, behandles spørgsmålet på førstkommende møde i styregruppen.

Kundens godkendelse af tids- og ressourceplanerne fritager ikke Leverandøren for nogen del af ansvaret for overholdelse af de i hovedtidsplanen fastsatte tidsfrister samt for opfyldelsen af Kravspecifikationen og Løsningsbeskrivelsen, medmindre Parterne udtrykkeligt og skriftligt aftaler specificerede ændringer.

Projektledelsen udarbejder eventuelle forslag til ændringer af Kontrakten, der forelægges styregruppen. Leverandørens projektleder orienterer styregruppen om status, der blandt andet beskriver projektets fremdrift. Dette foregår mundtligt på hvert styregruppemøde. I tilfælde af at Kunden ønsker det, skal denne statusrapportering afgives skriftligt.

For at sikre fremdrift i projektet inden for de aftalte rammer skal Leverandøren løbende medvirke til og rådgive Kunden om væsentlige forhold for projektet.

Leverandøren er forpligtet til proaktivt at vejlede Kunden om prioritering og evt. ændring af krav med henblik på bedst mulig opfyldelse af Kundens Kravspecifikation. Dette gælder særligt i forhold til tekniske valg eller løsningsmuligheder.

### Kompetence

Projektledelsens medlemmer refererer til deres respektive organisationers medlemmer af styregruppen.

Projektledelsens nærmere kompetencer fastlægges af styregruppen.

### Projektledelsesmøder

Projektlederne skal hver 14. Dag holde et formelt møde, hvor dagsordenen mindst bør indeholde følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden

- Status (for de enkelte relevante delopgaver)

- Ændringer:

  - Leverandørens ydelser

  - Organisation og bemanding

  - Tidsplaner

  - Pris

  - Aftaler

- Risikolog

- Rapportering til styregruppen

- Aktiviteter frem til næste møde

- Eventuelt

Herudover skal projektledelsen mødes jævnligt efter behov.

Kunden udarbejder referat af projektledelsens møder, som senest 4 Arbejdsdage efter mødets afholdelse fremsendes til Leverandørens projektleder. Alle aftaler mellem Parterne skal fremgå af referaterne. Mødereferatet betragtes som godkendt, såfremt der ikke gøres indsigelser senest 5 Arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse, medmindre andet aftales og fremgår eksplicit.

# Samarbejdsorganisation efter Overtagelsesdagen

## Styregruppe

I perioden efter Overtagelsesdagen fortsætter den under punkt 1 beskrevne styregruppe. Mødefrekvensen ændres til årlige møder, medmindre andet aftales.

## Kontaktpersoner

Som erstatning for projektlederne udpeger hver Part en kontaktperson, der ansvaret for kontakten mellem Parterne efter Overtagelsesdagen.

Kontaktpersonerne fremgår af Appendiks A.

## Kontraktgruppe

Herudover nedsættes der en kontraktgruppe.

### Ansvar

Kontraktgruppen er ansvarlig for at behandle og godkende alle kontraktændringer i Kontrakten samt behandle alle uenigheder omkring Kontrakten i almindelighed.

Kontraktgruppen foretager kontraktstyring baseret på Kontraktens bestemmelser om ændringshåndtering, konfliktløsning og tvister.

I tilfælde af opståede uenigheder forestår kontraktgruppen følgende opgaver:

- Registrering af alle uenigheder på en struktureret og entydig måde

- Udarbejdelse af en beskrivelse af uenigheden, hvor Parterne hver angiver deres synspunkter samt hvorledes hver Part mener, uenigheden bør løses

- Drøftelse af uenigheden med henblik på at opnå enighed, herunder inddragelse af specifikke eksperter (teknisk, juridisk mv.)

- Eskalation af uenigheder til styregruppen, såfremt enighed ikke kan opnås i gruppen.

### Kontraktgruppemøder

Mødefrekvens, procedure og dagsorden afhænger af behov.

### Kompetence

Kontraktgruppens medlemmer refererer til deres respektive organisationers medlemmer af styregruppen.

Kontraktgruppens medlemmer fremgår af Appendiks A.

# Kundens driftsleverandør

Leverandøren vil som udgangspunkt ikke skulle have direkte kontakt til Kundens driftsleverandør. Al kommunikation foregår via Kunden.

# Leverandørens projektorganisation

Leverandørens projektorganisation er nærmere beskrevet i Appendiks B.

Leverandøren har i Appendiks B vedlagt CV’er for den seniorprojektleder, seniorudvikler og løsningsarkitekt, der anvendes til levering af Leverancen.

# Underleverandører og støttende enheder

De underleverandører, som Leverandøren anvender, fremgår af Appendiks C. Af bilaget fremgår ligeledes kontaktoplysninger samt oplysninger om juridiske repræsentanter for de anførte underleverandører.

Appendiks C opdateres af Parterne i takt med udskiftning eller tilføjelse af Leverandørens underleverandører.

Såfremt Leverandøren i det forudgående udbud har baseret sig på andre enheder (støttende enheder), skal Leverandøren fremlægge underleverandørerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at Leverandøren faktisk råder over den pågældende enheds formåen.

Underleverandørerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende støttende enhed er juridisk forpligtet over for Leverandøren, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2.

Underleverandørerklæringerne fremgår i givet fald af Appendiks D.

# Appendiks A – Parternes deltagere i samarbejdsorganisationen

## Styregruppen

Fra Kunden:

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |
| Jeanne Majland | Styregruppeformand | JMA@dkma.dk |
| Iben Vitved | Seniorbruger/Business Owner | IBVI@dkma.dk |
| Sune Maaholm | Seniorleverandør | SMA@dkma.dk |
| Henrik Grosen | Økonomiansvarlig | HEGN@dkm.akd |

Fra Leverandøren:

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | […] |

## Projektledelsen

Fra Kunden:

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |
| Eva Riis Stawicki | IT-Projektleder | EVRS@dkma.dk |

Fra Leverandøren:

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |
| […] | […] | […] |

Meddelelser i henhold til Kontraktens bestemmelser herom sendes til Parternes respektive repræsentanter i projektledelsen.

## Kontaktpersoner

Fra Kunden:

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |
| Eva Riis Stawicki | IT-projektleder | evrs@dkma.dk |

Fra Leverandøren:

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |
| […] | […] | […] |

## Kontraktgruppe

Fra Kunden: (udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse)

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |

Fra Leverandøren:

| Navn | Titel/funktion | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | […] |
| […] | […] | […] |

# Appendiks B – Leverandørens projektorganisation

[Tilbudsgiver bedes beskrive sin projektorganisation samt vedlægge CV’er for den seniorprojektleder, seniorudvikler og løsningsarkitekt, der anvendes til levering af Leverancen.

Herudover kan tilbudsgiver vedlægge yderligere relevante CV’er, der dog ikke indgår i tilbudsvurderingen.

Beskrivelsen af projektorganisationen skal også omfatte eventuelle underleverandører til projektet. For hver underleverandør skal dennes ydelser til projektet beskrives på overordnet form. Den detaljerede beskrivelse af underleverandørernes ydelser fremgår af bilag 3.]

# Appendiks C – Underleverandører

I forbindelse med indgåelse af Kontrakten har Kunden godkendt, at Leverandøren kan anvende følgende underleverandører:

[Udfyldes af tilbudsgiver]

| Navn | Kontaktoplysninger | Juridisk repræsentant(er) |
| --- | --- | --- |
| [Indsæt virksomhedsnavn og entydigt identifikationsnummer (for danske virksomheder: CVR-nr.)] | [Indsæt relevante kontaktoplysninger på virksomheden. | [Indsæt navn og kontaktoplysninger på den eller de fysiske personer, der kan forpligte virksomheden juridisk vedrørende rammeaftalen. |
| [Indsæt virksomhedsnavn og entydigt identifikationsnummer (for danske virksomheder: CVR-nr.)] | [Indsæt relevante kontaktoplysninger på virksomheden. | [Indsæt navn og kontaktoplysninger på den eller de fysiske personer, der kan forpligte virksomheden juridisk vedrørende rammeaftalen. |

Hvis underleverandørerne ikke kendes på tidspunktet for Kontraktens indgåelse, skal oplysningerne angives, så snart de er kendt, og altid inden den pågældende underleverandør påbegynder levering af ydelser under Kontrakten.

# Appendiks D – Støtteerklæringer fra støttende enheder

(Kun hvis relevant)

Relevante underleverandørerklæringer, som er afgivet fra de støttende enheder, som Leverandøren har baseret sin formåen på, er vedlagt.