Til Dokumenttype Dato

Bilag 7 samarbejds-organisation

Bilag 7 samarbejds-organisation

Vejledning

Tilbudsgiver skal udfylde de med gult markerede steder i form af: [Udfyldes af tilbudsgiver]

Tilbudsgiver skal således udfylde:

- Pkt. 3: Angivelse af tilbudsgivers repræsentanter i styregruppen

- Pkt. 4.2: Angivelse af tilbudsgivers projektleder

- Pkt. 5: Angivelse af tilbudsgivers repræsentanter i etableringsgruppen

- Pkt. 6: Angivelse af tilbudsgivers kontaktperson

- Pkt. 7: Angivelse af tilbudsgivers repræsentanter i driftsgruppen

- Appendiks A: CV’er for nøglepersoner

CV’erne for nøglepersoner (1 projektleder, 1 seniorudvikler og 1 løsningsarkitekt) skal være korte og relevante, og må maksimalt fylde 4 A4 sider. CV’erne bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Navn

- Stillingsbetegnelse

- Relevante uddannelser og certificeringer

- Nøglekvalifikationer

- Antal års erfaring med anvendelse af nøglekvalifikationer

- Hvordan nøglemedarbejdernes dokumenterede kvalifikationer tænkes inddraget i forbindelse med Kontraktens opfyldelse

- Vigtigste referenceprojekter

Afvigelser over for bilaget skal markeres med ændringsmarkering (”Track Changes”) eller på anden måde tydeligt fremhæves, så den oprindelige tekst stadig fremgår.

Tilbudsgiver kan alene angive afvigelser i det omfang, afvigelsen ikke relaterer sig til/strider imod grundlæggende elementer eller mindstekrav. Sådanne afvigelser vil indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at tilbudsgivers eventuelle afvigelser ikke medfører, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, idet grundlæggende elementer og mindstekrav ubetinget skal overholdes.

Afvigelser vil indgå i tilbudsvurderingen.

Nærværende bilag indgår i vurderingen af underkriteriet ”Metode og proces”, jf. punkt 14.1 i udbudsbetingelserne.

Denne vejledning vil blive slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Indhold

1.	Indledning	1

2.	Samarbejdsorganisation	1

3.	Styregruppe	2

4.	Projektledelse i etableringsfasen	3

4.1	Kundens projektleder	3

4.2	Leverandørens projektleder	3

5.	Etableringsgruppe i etableringsfasen	4

6.	Kontaktpersoner i Driftsfasen	5

7.	Driftsgruppe i Driftsfasen	6

8.	Arbejdsgrupper	7

9.	Mødereferater	7

10.	CV’er for nøglepersoner	7

11.	Appendiks A: CV’er	8

Indledning

Formålet med samarbejdsorganisationen er gennem godt og effektivt samarbejde at sikre en høj kvalitet i de af Kontrakten omfattede Etableringsydelser og Services og i Kundens anvendelse af disse Etableringsydelser og Services.

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af Kontrakten etableres beskrevne samarbejdsorganisation, der lægger op til et samarbejdsforhold mellem Leverandøren og Kunden præget af gensidighed og åben kommunikation.

Parterne skal drage omsorg for, at Kontraktens opfyldelse har den fornødne forankring i parternes respektive ledelser, således at det til stadighed er muligt at træffe de nødvendige beslutninger undervejs i forløbet med den hastighed, omstændighederne kræver.

Det er væsentligt at understrege, at samarbejdet anses for at være en dynamisk proces, der udover at arbejde for Kontraktens opfyldelse også fokuserer på en kontinuerlig udvikling af kvaliteten i det omfattede samarbejde, Etableringsydelser og Services og i Kundens anvendelse og udbytte heraf.

Leverandøren har det totale ansvar for levering af de omfattede Etableringsydelser og Services.

Leverandørens projektleder har initiativpligt i forhold til samarbejdet mellem parterne, herunder også initiativpligt i forhold til de aktiviteter, der skal gennemføres af Kunden.

Leverandøren stiller et digitalt projektledelsesværktøj til rådighed til understøttelse af implementeringen, som kan anvendes af begge parter.

Samarbejdsorganisation

Der nedsættes en samarbejdsorganisation bestående af:

- Styregruppe

- Projektledelse i etableringsfasen

- Etableringsgruppe i etableringsfasen

- Kontaktpersoner i Driftsfasen

- Driftsgruppe i Driftsfasen

Herudover kan der efter behov nedsættes eventuelle arbejdsgrupper, jf. pkt. 8.

Parterne skal loyalt deltage i den samarbejdsorganisation og i de møder, der aftales.

Såfremt det er nødvendigt, kan styregruppen beslutte tilpasninger i samarbejdsorganisationen.

Samarbejdsorganisationen er nærmere beskrevet i det følgende.

Styregruppe

Der nedsættes en styregruppe på ledelsesniveau med repræsentanter for såvel Kunden som Leverandøren. Styregruppen har det overordnede ansvar for samarbejdets gennemførelse med henblik på at opfylde Kontrakten og nå Kundens mål.

Styregruppen har følgende opgaver og ansvarsområder:

- Styregruppen behandler spørgsmål af principiel betydning, herunder den langsigtede udvikling af samarbejdet mellem parterne, kontraktændringer mv.

- Styregruppen skal sikre den overordnede fælles ledelse, herunder opfølgning på fremdrift, målopfyldelse, risici, kommunikation og samarbejde.

- Styregruppen behandler de af Leverandøren udarbejdede rapporter over forløbet af Leverandørens levering af Etableringsydelser og Services siden sidst afholdte møde.

- Styregruppen behandler den af Kundens projektleder udarbejdede rapportering af fremdrift, resultater og udfordringer hos Kunden.

Styregruppen mødes kvartalsvis eller efter behov.

Senest 5 Arbejdsdage inden et møde skal formanden sende en dagsorden samt de fornødne arbejdspapirer til styregruppens medlemmer, idet dagsordenen som minimum skal indeholde punkterne:

- Referat fra sidste møde

- Status (for de enkelte relevante delopgaver)

- Forslag fra projektledelsen/kontaktpersonerne

- Ændringer

- Næste møde

- Eventuelt

Følgende repræsentanter er udpeget som medlemmer af styregruppen:

Fra Kunden:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teamleder i IT med ansvar for Systemforvaltning | Admir Begic | 36 13 17 32 | 40 97 44 04 | abd@moviatrafik.dk |
| Teamleder i IT med ansvar for IT-projektledelse | Jesper Wibrand | 36 13 14 17 | 40 41 43 34 | jwb@moviatrafik.dk |

Fra Leverandøren:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] |

Kunden varetager formands- og sekretærfunktionerne i styregruppen. Alle væsentlige aftaler mellem parterne skal fremgå af referaterne. Aftaler om fravigelse af Kontrakten kræver dog skriftligt samtykke fra begge parter i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser herom.

Leverandøren har hovedansvaret for styring af ændringshåndtering samt behørig dokumentation af parternes indbyrdes aftaler.

Styregruppen fungerer både i etableringsfasen og Driftsfasen. Ved overgang fra etableringsfasen til Driftsfasen kan begge parter gennemføre ændringer i bemandingen af styregruppen.

Projektledelse i etableringsfasen

Hver part udpeger en projektleder, der har det daglige ansvar for:

- Kontakt mellem parterne

- Løbende orientering af styregruppen om Kontraktens og samarbejdets forløb.

Kundens projektleder

Kundens projektleder skal have beslutningskompetence på Kundens vegne vedrørende samtlige forhold relateret til det daglige samarbejde mellem Kunden og Leverandøren. Projektlederen skal tillige have en faglig profil, der omfatter et bredt kendskab til Kundens forretning. Projektlederens rolle består i at være:

- Ansvarlig for samarbejdet med Leverandøren

- Primær kontaktperson på ledelsesniveau

Kundens projektleder skal sikre:

- Koordinering af aktivitetsplaner med Leverandørens projektledelse

- Igangsættelse af og opfølgning på Kundens aktiviteter

- Opfølgning på Leverandørens levering af Etableringsydelser, herunder Kontraktens opfyldelse

Kundens projektleder er:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektleder | Simone Zarp | 36 13 16 45 | 23 95 39 92 | sza@moviatrafik.dk |

Leverandørens projektleder

Leverandørens projektleder skal have beslutningskompetence på Leverandørens vegne vedrørende samtlige forhold relateret til det daglige samarbejde mellem Kunden og Leverandøren og have et bredt kendskab til Leverandørens forretning. Projektlederens rolle består i at være:

- Ansvarlig for samarbejdet med Kunden

- Primær kontaktperson på ledelsesniveau

Leverandørens projektleder skal sikre:

- Planlægning og initiering af alle aktiviteter hos Leverandøren og Kunden

- Koordinering af Leverandørens levering af Etableringsydelser

- Opfølgning på Leverandørens levering af Etableringsydelser, herunder Kontraktens opfyldelse

- Sikring af kvalitet og rettidighed i Leverandørens Etableringsydelser

- Allokering af ressourcer

Leverandørens projektleder er:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] |

Ud over den kontakt, der er en naturlig følge af samarbejdets forløb, skal projektlederne i etableringsfasen holde et formelt møde hver 14. dag, hvor dagsordenen mindst skal indeholde følgende punkter:

- Referat fra sidste møde

- Status (for de enkelte relevante delopgaver)

- Ændringer

- Rapportering til styregruppen

- Aktiviteter frem til næste møde

- Eventuelt

Kundens projektleder er sekretær og fører referat af møderne. Alle væsentlige aftaler mellem parterne skal fremgå af referaterne. Aftaler om fravigelse af Kontrakten skal ske i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser herom.

Etableringsgruppe i etableringsfasen

Der nedsættes en etableringsgruppe med repræsentanter fra såvel Kunden som fra Leverandøren.

Etableringsgruppen har følgende opgaver og ansvarsområder:

- Ledelse og koordinering af alle aktiviteter i etableringsfasen

- Udarbejdelse af rapporter, indstillinger mm. til styregruppen

Etableringsgruppen mødes hver 14. dag eller efter behov.

Senest 5 Arbejdsdage inden et møde skal formanden sende en dagsorden samt de fornødne arbejdspapirer til etableringsgruppens medlemmer, idet dagsordenen som minimum skal indeholde punkterne:

- Referat fra sidste møde

- Status (for de enkelte relevante delopgaver)

- Ændringer

- Næste møde

- Eventuelt

Etableringsgruppen kan efter behov nedsætte relevante undergrupper.

Kunden har formandskabet i gruppen, og Leverandøren har sekretariatsfunktionen. Leverandøren udarbejder beslutningsreferat. Referatet skal godkendes af Kunden.

Følgende repræsentanter er udpeget som medlemmer af etableringsgruppen:

Fra Kunden:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systemforvalter med ansvar for ESDH | Tom Welcher | 36 13 16 82 | 40 44 83 03 | twe@moviatrafik.dk |
| Teamleder i IT med ansvar for Systemforvaltning | Admir Begic | 36 13 17 32 | 40 97 44 04 | abd@moviatrafik.dk |

Fra Leverandøren:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] |

Kontaktpersoner i Driftsfasen

Både Kunden og Leverandøren skal udpege en fast kontaktperson.

Leverandørens kontaktperson skal have beslutningskompetence på Leverandørens vegne vedrørende samtlige forhold relateret til det daglige samarbejde mellem Kunden og Leverandøren og have et bredt kendskab til leverandørens forretning. Opgaverne bliver blandt andet følgende:

- Ansvar for samarbejdet med Kunden

- Primær kontaktperson på ledelsesniveau

- Koordinering af Leverandørens Services

- Opfølgning på Leverandørens Services, herunder Kontraktens opfyldelse

- Sikring af kvalitet og rettidighed i Leverandørens Services

- Ansvar for allokering af ressourcer

Kundens kontaktperson skal have beslutningskompetence på Kundens vegne vedrørende samtlige forhold relateret til det daglige samarbejde mellem Kunden og Leverandøren. Vedkommende skal tillige have en faglig profil, der omfatter et bredt kendskab til Kundens forretning. Opgaverne bliver blandt andet følgende:

- Ansvar for samarbejdet med Leverandøren

- Primær kontaktperson på ledelsesniveau.

- Opfølgning på Leverandørens Services, herunder Kontraktens opfyldelse

- Prioritering af de af Kontrakten omfattede Services mv.

Følgende er udpeget som kontaktpersoner:

Fra Kunden:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systemforvalter med ansvar for ESDH | Tom Welcher | 36 13 16 82 | 40 44 83 03 | twe@moviatrafik.dk |

Fra Leverandøren:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] |

Driftsgruppe i Driftsfasen

Der nedsættes en driftsgruppe med repræsentanter fra såvel Kunden som fra Leverandøren.

Driftsgruppen har følgende opgaver og ansvarsområder:

- Ledelse og koordinering af alle aktiviteter

- Udarbejdelse af rapporter, indstillinger mm. til styregruppen

- Godkendelse og opfølgning på driftsplan

- Rapportering og opfølgning på IT-sikkerhed

Driftsgruppen mødes en gang om måneden eller efter behov.

Senest 5 Arbejdsdage inden et møde skal formanden sende en dagsorden samt de fornødne arbejdspapirer til driftsgruppens medlemmer, idet dagsordenen som minimum skal indeholde punkterne:

- Referat fra sidste møde

- Status (for de enkelte relevante delopgaver)

- Ændringer

- Næste møde

- Eventuelt

Driftsgruppen gennemgår kvaliteten i Leverandørens levering af Services, passerede hændelser og afhjælpning af disse, samt planer for kommende perioder, herunder eventuelle ændringer i Driftsmiljøet og Systemet. Rapportering af driftssituationen behandles ligeledes i driftsgruppen.

Driftsgruppen kan nedsætte relevante undergrupper.

Kunden har formandskabet i gruppen, og Leverandøren har sekretariatsfunktionen. Leverandøren udarbejder beslutningsreferat. Referatet skal godkendes af Kunden.

Følgende repræsentanter er udpeget som medlemmer af driftsgruppen:

Fra Kunden:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systemforvalter med ansvar for ESDH | Tom Welcher | 36 13 16 82 | 40 44 83 03 | twe@moviatrafik.dk |
| Teamleder i IT med ansvar for Systemforvaltning | Admir Begic | 36 13 17 32 | 40 97 44 04 | abd@moviatrafik.dk |
| Projektleder i HR med ansvar for ESDH | Udpeges senere |  |  |  |
| Nøglemedarbejder fra forretningen | Udpeges senere |  |  |  |

Fra Leverandøren:

| Titel | Navn | Tlf. nr. | Mobil tlf. | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] | [Udfyldes af tilbudsgiver] |

Arbejdsgrupper

Der kan efter behov nedsættes konkrete arbejdsgrupper.

Mødereferater

Referater fra møder i samarbejdsorganisationen rundsendes til deltagerne inden 5 Arbejdsdage fra mødet og betragtes som godkendte, medmindre der gøres indsigelser inden 5 Arbejdsdage fra modtagelsen, dog senest på næste møde.

CV’er for nøglepersoner

CV’er for nøglepersoner er vedlagt i Appendiks A.

Appendiks A: CV’er

[Udfyldes af tilbudsgiver med CV’er for 1 projektleder, 1 seniorudvikler og 1 løsningsarkitekt]